Żórawina, dnia 09.01.2024 r.

GZGK.271.10a.2024.Z

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

ogłasza zapytanie ofertowe na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie nowego rurociągu tłocznego wraz z przebudową pompowni ścieków PS 2 Urzędnicza, Gmina Żórawina ”

1. Zamawiający

Gmina Żórawina

ul. Kolejowa 6,

55-020 Żórawina,

NIP 914-100-25-20,

Regon 931 935 141,
reprezentowana przez

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach (55-020 Żórawina)

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi polegającej na Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie nowego rurociągu tłocznego wraz z przebudową pompowni ścieków PS 2 Urzędnicza, Gmina Żórawina

3. Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przedmiarem oraz kosztorysem inwestorskim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie nowego rurociągu tłocznego wraz z przebudową pompowni ścieków PS 2 Urzędnicza, Gmina Żórawina

- Szczegółowy zakres:

  - na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego sporządzenie bilansu aktualnego + perspektywicznego, uwzględniającego rozbudowę miejscowości, istniejące pompownie współpracujące z PS 2 w Żórawinie oraz pompownie w przyszłości podłączone do pompowni ścieków PS2 Urzędnicza.

  - obliczenie i dobór średnicy przewodu tłocznego wraz z zaproponowaniem trasy nowego przewodu tłocznego – od pompowni PS2 do istniejącej studni rozprężnej lub wskazanie innej alternatywnej studni na zlewni pompowni PS 7 w Żórawinie. Zaproponowanie koncepcji przebiegu nowego rurociągu tłocznego uwzględniającego istniejącą infrastrukturę oraz jej zagęszczenie

  - Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości dla zaproponowanego i wstępnie uzgodnionego przebiegu rurociągu tłocznego.

  - Sporządzenie we własnym zakresie i na swój koszt mapy do celów projektowych oraz wypisów i wyrysów z MPZP a w przypadku ich braków uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  - zaprojektowanie przebudowy pompowni w tym przebudowę istniejącej komory pompowni na studnię osadnikową i wykonanie nowej komory pompowni wraz z przebudową przyłącza WLZ/ wewnętrznej instalacji elektrycznej, automatyki (standard podany zostanie przez Zamawiającego), ogrodzenia, zagospodarowania terenu w tym powierzchnie utwardzone i wewnętrzne oświetlenie pompowni.

  - sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z kosztorysem, przedmiarem, projektem technicznym, planem BIOZ oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

  - Zamawiający wymaga podziału dokumentacji w tym kosztorysów na etapy:

Etap: I przebudowa rurociągu tłocznego do istniejącej komory pompowni.

Etap II: przebudowa tłocznego na terenie pompowni w miejsce nowej lokalizacji zbiornika pompowni, adaptacja istniejącej komory pompowni na osadnik, oraz pozostałe elementy w tym elektroenergetyczne i zagospodarowanie terenu realizowane będę w etapie II.

Orientacyjną lokalizację istniejącej pompowni, przebiegu istniejącego rurociągu tłocznego oraz istniejącej studni rozprężnej naniesiono na poniższym rysunku.

Lokalizacja pompowni: dz. Nr 474/1 obręb Żórawina; Studnia rozprężna: 304/4 obręb Żórawina.

  - Dla etapu II Zamawiający zastrzega iż rozbudowa pompowni w tym zagospodarowanie terenu może objąć również działkę nr 474/2 obręb Żórawina

- Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych (Płyta cd/DVD lub dysk USB). Elektroniczna wersja dokumentacji winna być zapisana w formacie plików .pdf oraz w wersji edytowalnej. Część rysunkowa winna być zapisana w formatach plików: .pdf, .dwg, .dxf. Dokumentacja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową.

- Dokumentacja musi być kompletna celowi, któremu ma służyć w tym musi być sporządzona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane i składać się co najmniej z: projektu Budowlano – Wykonawczego, Projektów Wykonawczych Branżowych, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiarów robót, Kosztorysów inwestorskich, Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę robót.

- Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia (zaleca się, aby każdy Wykonawca pozyskał dla siebie wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do opracowania ww. dokumentów; koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca),

- Wykonanie badań geologicznych w tym poziomu wód gruntowych i ocena agresywności wody na beton leży po stronie Wykonawcy.

4. Warunki formalne – prawa Zamawiającego

- przeprowadzanie konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zadania (Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie dokumenty, opracowania, decyzje, itp. będące w jego posiadaniu, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia),

- udział w naradach technicznych organizowanych u Zamawiającego (należy uwzględnić uczestnictwo w minimum 2 naradach koordynacyjnych),

5. Warunki formalne – obowiązki Wykonawcy

Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie:

    - pokrycie wszelkich zobowiązań cywilno – prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy),

    - przekazanie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych związanych z przedmiotem zamówienia w zakresie jego realizacji.

    - ścisła współpraca przy realizacji umowy z osobami wskazanymi przez Zamawiającego,

    - zapewnienie udziału osób mających odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie w zakresie poszczególnych elementów Koncepcji

    - udzielanie na żądanie Zamawiającego pełnej informacji na temat stanu realizacji zamówienia, udostępniania Zamawiającemu do wglądu dokumentów związanych z realizacją zamówienia.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym opisem oraz załączonymi do niego dokumentami, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną.

    - Etapowe przedstawianie do weryfikacji i akceptacji.

6. Osoba upoważniona do kontaktu

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania oraz realizacji przedmiotu umowy są:

Kierownik oczyszczalni ścieków – Marcin Siewicki tel.  506 180 774  e-mail: oczyszczalnia@wodociagizorawina.pl

7. Istotne warunki zamówienia

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć oferenci, którzy:

- a) posiadają odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania czynności, opisanych w przedmiocie niniejszego zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową.

Cenę podaną w ofercie należy wpisać w sposób czytelny, wyrażając w polskich złotych oraz uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

8. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

9. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć

1) Zamawiający zastrzega, iż każda oferta musi zostać:

a) Czytelnie wypełniona oraz podpisana przez Wykonawcę – osobę uprawnioną do złożenia i podpisania oferty cenowej,

b) Oferta musi zostać wysłana na wskazany adres mailowy,

c) Całość zapytania ofertowego prowadzone jest w języku polskim.

10. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariat@wodociagizorawina.pl  W tytule maila należy wpisać: PS 2 Urzędnicza - projekt

- a) Termin składania ofert do 24.01.2024 roku godz. 9:30.

- b) Oferty złożone po tym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

- c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem faksu.

- d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- f) Oferta musi zostać złożona przez osobę do tego uprawnioną.

- g) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- h) W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów w określonym terminie.

- i) W przypadku wystąpienia omyłek (pisarskich, rachunkowych) w ofercie, Zamawiający poprawi powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana.

- j) W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie ma możliwości jej poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.

- k) Otwarcie ofert odbędzie się 24.01.2024 r. o godz. 10:00

11. Opis sposobu obliczania ceny

1. W ofercie należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podatek vat.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

12. Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie poniższe kryterium:

- a) Cena (zł brutto) – 100%.

Pod pojęciem cena należy rozumieć całkowite zobowiązanie Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy, w tym obejmujące wszystkie opłaty i podatki, w tym opłaty administracyjne i inne zobowiązania cywilno-prawne.

13. Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

14. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, poprzez umieszczenie informacji na stronie Zamawiającego.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

- W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia a Zamawiający nie ma możliwości jej zwiększenia do kwoty najkorzystniejszej oferty zamówienie unieważnia się bez wybory Wykonawcy.

15. Lista załączników

Zał. Nr 1. Formularz oferty,

Zał. Nr 2. Projekt Umowy,

Zał. Nr 3. Klauzula RODO.

zatwierdził:
								-   Dyrektor -

Sporządził: Marcin Siewicki