Załącznik nr 2 Projekt umowy

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ….… …. 2024 roku w Żórawinie pomiędzy:

Gminą Żórawina ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, NIP 914-100-25-20, Regon 931 935 141,
reprezentowaną przez

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach (55-020 Żórawina) Polska, NIP: 896-142-62-99, REGON: 020473740, 
nr w BDO: 000153529

zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowany przez:

- Dyrektor Zakładu – Bartłomiej Dytwiński

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą".

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego.

    - 1. Przedmiot zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przedmiarem oraz kosztorysem inwestorskim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie nowego rurociągu tłocznego wraz z przebudową pompowni ścieków PS 2 Urzędnicza, Gmina Żórawina

- Oferta Wykonawcy z dnia …….  2024 roku oraz opis przedmiotu zamówienia oraz klauzula RODO stanowią załącznik nr 1,2,3 do niniejszej Umowy oraz stanowią integralną część niniejszej umowy.

  - 2. Termin realizacji przedmiotu umowy

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przedmiarem oraz kosztorysem inwestorskim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie nowego rurociągu tłocznego wraz z przebudową pompowni ścieków PS 2 Urzędnicza, Gmina Żórawina

- Szczegółowy zakres:

  - na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego sporządzenie bilansu aktualnego + perspektywicznego, uwzględniającego rozbudowę miejscowości, istniejące pompownie współpracujące z PS 2 w Żórawinie oraz pompownie w przyszłości podłączone do pompowni ścieków PS2 Urzędnicza.

  - obliczenie i dobór średnicy przewodu tłocznego wraz z zaproponowaniem trasy nowego przewodu tłocznego – od pompowni PS2 do istniejącej studni rozprężnej lub wskazanie innej alternatywnej studni na zlewni pompowni PS 7 w Żórawinie. Zaproponowanie koncepcji przebiegu nowego rurociągu tłocznego uwzględniającego istniejącą infrastrukturę oraz jej zagęszczenie

  - Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości dla zaproponowanego i wstępnie uzgodnionego przebiegu rurociągu tłocznego.

  - Sporządzenie we własnym zakresie i na swój koszt mapy do celów projektowych oraz wypisów i wyrysów z MPZP a w przypadku ich braków uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  - zaprojektowanie przebudowy pompowni w tym przebudowę istniejącej komory pompowni na studnię osadnikową i wykonanie nowej komory pompowni wraz z przebudową przyłącza WLZ/ wewnętrznej instalacji elektrycznej, automatyki (standard podany zostanie przez Zamawiającego), ogrodzenia, zagospodarowania terenu w tym powierzchnie utwardzone i wewnętrzne oświetlenie pompowni.

  - sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z kosztorysem, przedmiarem, projektem technicznym, planem BIOZ oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

  - Zamawiający wymaga podziału dokumentacji w tym kosztorysów na etapy:

Etap: I przebudowa rurociągu tłocznego do istniejącej komory pompowni.

Etap II: przebudowa tłocznego na terenie pompowni w miejsce nowej lokalizacji zbiornika pompowni, adaptacja istniejącej komory pompowni na osadnik, oraz pozostałe elementy w tym elektroenergetyczne i zagospodarowanie terenu realizowane będę w etapie II.

Orientacyjną lokalizację istniejącej pompowni, przebiegu istniejącego rurociągu tłocznego oraz istniejącej studni rozprężnej naniesiono na poniższym rysunku.

Lokalizacja pompowni: dz. Nr 474/1 obręb Żórawina; Studnia rozprężna: 304/4 obręb Żórawina.

  - Dla etapu II Zamawiający zastrzega iż rozbudowa pompowni w tym zagospodarowanie terenu może objąć również działkę nr 474/2 obręb Żórawina

- Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych (Płyta cd/DVD lub dysk USB). Elektroniczna wersja dokumentacji winna być zapisana w formacie plików .pdf oraz w wersji edytowalnej. Część rysunkowa winna być zapisana w formatach plików: .pdf, .dwg, .dxf. Dokumentacja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową.

- Dokumentacja musi być kompletna celowi, któremu ma służyć w tym musi być sporządzona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane i składać się co najmniej z: projektu Budowlano – Wykonawczego, Projektów Wykonawczych Branżowych, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiarów robót, Kosztorysów inwestorskich, Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę robót.

- Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia (zaleca się, aby każdy Wykonawca pozyskał dla siebie wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do opracowania ww. dokumentów; koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca),

- Wykonanie badań geologicznych w tym poziomu wód gruntowych i ocena agresywności wody na beton leży po stronie Wykonawcy.

- udział w naradach technicznych organizowanych u Zamawiającego (należy uwzględnić uczestnictwo w minimum 2 naradach koordynacyjnych),

    - 4. Wynagrodzenie

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy w wysokości ………..zł brutto (słownie złotych: ………………………………………..).

- Z zastrzeżeniem kolejnych ustępów, Zamawiający, w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust 1 pkt 1, dopuszcza możliwość fakturowania częściowego do wysokości:

- 50% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 pkt 1 – po wykonaniu i zatwierdzeniu oraz przekazaniu Zamawiającemu projektu Budowlano – Wykonawczego, Projektów Wykonawczych Branżowych, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiarów robót, Kosztorysów inwestorskich, Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę robót,

- 50% należnego wynagrodzenia – po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla robót wymagających pozwolenia na budowę.

4. Wykonawca oświadcza, że  uwzględnił  ryzyko wynagrodzenia  ryczałtowego w swojej ofercie oraz  wszelkie  koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu umowy.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo   wystawionej faktury VAT.

6. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………..

Za dzień  zapłaty  strony  uznają dzień  przyjęcia  przez  bank  Zamawiającego  dyspozycji  obciążenia   rachunku Zamawiającego.

    - 5. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie trwania umowy.

- Założenia projektowe w fazie opracowania koncepcji, a także projektu budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu należy na bieżąco konsultować z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość cyklicznych spotkań z projektantem w celu uszczegółowienia uzgodnień i monitorowania postępu prac projektowych. Wszelkie uzgodnienia będą miały formę pisemną, co najmniej mailową.

- Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, jest zobowiązany także:

- realizować objęte treścią niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiającego,

- niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia umowy,

- przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,

- na spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego informować o postępie prac projektowych i każdorazowo przedkładać zakres wykonanych prac projektowych, uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania projektowe, informować o uzyskiwaniu opinii, uzgodnień oraz o napotkanych problemach, bądź przewidywanych zagrożeniach terminowego wykonania umowy, a także każdorazowo na żądanie Zamawiającego udzielać informacji w terminie 7 dni od daty wezwania lub w terminie uzgodnionym przez strony. Protokoły z w/w spotkań przygotuje Wykonawca, a akceptacji dokona Zamawiający,

- Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszej umowie wraz z załącznikami,

7)  Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w sposób zgodny z wymogami określonymi w umowie i Prawie budowlanym.

8) Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, również na etapie wykonywania robót budowlanych,  skład   zespołu   projektowego  składający  się  z  osób  posiadających odpowiednie  uprawnienie  budowlane  do  projektowania  bez  ograniczeń,  przynależnych  do  właściwej  izby  zawodowej  we  wszystkich  specjalnościach  niezbędnych  do  realizacji zadania.

§ 6 Majątkowe Prawa Autorskie

- W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia,

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz  ich przeróbek, oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa wyżej następuje:

- z chwilą faktycznego wydania przedmiotu zamówienia,

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie pól eksploatacji:

- wykorzystywanie utworów na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników,

- zwielokrotnianie utworów' dowolną techniką w dowolnej ilości.

- wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

- wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- wprowadzanie zmian, skrótów,

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Wynagrodzenie za przekazanie przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 1-4, zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy ustalonym w § 3.

§7 Odbiór

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy wykonany zgodnie z umową 
i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot umowy ma służyć.

- Potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § stanowić będą odpowiednie protokoły odbioru podpisane przez Zamawiającego. W każdym protokole strony określą 
w szczególności datę, w której Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot umowy. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot umowy odebrany następnie protokołem odbioru.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, Zamawiający pisemnie wskaże zastrzeżenia do przedmiotu umowy przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności z umową i ponownego przekazania przedmiotu umowy do odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zobowiązania przez Zamawiającego, usuwania wskazanych w  toku odbioru wad i ponownego dostarczenia przedmiotu umowy do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedmiotu odbioru z umową.

- Do ponownego dostarczenia do odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w' § 1 stosuje się procedurę określoną w ust. 1-4, aż do dostarczenia przedmiotu odbioru zgodnego z umową, potwierdzonego protokołem odbioru.

§8 Kary umowne

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu:

- odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 000 zł.

- opóźnienia w zachowaniu terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§9 Rękojmia

- Okres rękojmi na przedmiot umowy określony w § 1 rozpoczyna swój bieg od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu umowy i kończy z upływem okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o ten przedmiot umowy.

- W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 1 w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego. Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

§10 Zmiana umowy

- Zmiana Umowy dopuszczalna jest w w szczególności:

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

  - w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;

  - w przypadku uzasadnionej przyczynami obiektywnymi konieczności zmian dotyczących:

- sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,

- zakresu przedmiotu Umowy, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;

  - w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości Wynagrodzenia dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym;

  - w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa;

  - Zamawiający dopuszcza możliwość przerwania prac nie z winy Wykonawcy, których nie można było przewidzieć lub którym skutkom nie można było zapobiec, pomimo dołożenia przez Wykonawcę najwyższej staranności (np.: klęska żywiołowa i inne).

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności, w szczególności poprzez dokonanie płatności za wykonany Przedmiot Umowy w pełnej wysokości lub dokonanie płatności częściowej do wysokości środków jakimi Zamawiający będzie dysponował,

  - Zamawiający dopuszcza zmiany na skutek wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań terenowych i gruntowych, powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań,

  - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w Umowie, termin ten może ulec zmianie, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, w przypadku:

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

- opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,

- działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub

- przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub

- szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do opracowania przedmiotu umowy lub

- innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu umowy w sytuacjach wyjątkowych, które muszą być udokumentowane przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości.

- Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane niniejszą Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, jak i nieistotne będą dokumentowane w formie aneksu do umowy.

- W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany:

- przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony przygotuje założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany;

- przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany.

- Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy, a w szczególności powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym przypadku.

- Niezwłocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym przez Wykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania prac nad określoną częścią Umowy, na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z Umową, o ile Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac.

§11 Zakończenie umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku:

- gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia,

- dwukrotnego nie usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tej samej części umowy,

- gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca przekroczył termin wykonania przedmiotu umowy, o 10 dni.

- Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie  miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury,

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2. powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w' terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

§12 Osoby do kontaktu

- Strony będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych, które wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu strony wyznaczają swoich stałych przedstawicieli:

- ze strony Zamawiającego:   ……………… tel. …………….. e-mail: ……………..

- ze strony Wykonawcy:   …………… tel. …………….. e-mail: ……………..

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści umowy.

§13 Cesja wierzytelności

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

§14 [Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, chyba że umowa przewiduje inaczej.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, zaś  w wypadku bezskuteczności przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

4.   Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 –

- Załącznik nr 2 –,

- Załącznik nr ………..

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego

i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA: