Wzór Umowy nr …. / …… / 2024

o wykonanie prac projektowych

zawarta w Węgrach w dniu ……….... 2024 r.  pomiędzy:

# Gminą Żórawina działającą przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, ul. Młyńska 9, Węgry, 55-020 Żórawina; NIP 896-142-62-99; Regon 020473740 reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Pana Bartłomieja Dytwińskiego

# - zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………….....

NIP: ……………………..., REGON ………………….. reprezentowane przez ………………..

- zwanym dalej Projektantem,

a łącznie zwanymi dalej Stronami

§ 1

1.  Projektant zobowiązuje się wykonać:

Projekt budowlany inwestycji tj. budowa sieci wodociągowej Ø110mm PEHD o długości        ok. 240 mb w dziace nr:  156 obręb Turów, gmina Żórawina.

2. Na dokumentację projektową, o której mowa w ust. 1 będzie się składało opracowanie     zawierające:

  - wszystkie wymagane przepisami dokumenty formalno-prawne, mapę do celów projektowych oraz uzgodnienia (w tym uzgodnienia przebiegu trasy sieci z właścicielami działek) niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy sieci;

  - projekt budowlany w zakresie branży sanitarnej wraz z dokumentacją geotechniczną;

oraz ponadto:

  - uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenie na budowę lub skuteczne prawnie dokonanie zgłoszenia budowy sieci (potwierdzone otrzymaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec planowanych robót budowlanych), przy czym Strony zgodnie wskazują, iż Zamawiający, jako jednostka samorządu terytorialnego, podlega zwolnieniu z wymaganych w tym zakresie opłat skarbowych.

3. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz   opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta i sprawdzającego, iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz musi zawierać aktualne zaświadczenia projektanta i sprawdzającego o przynależności do właściwych okręgowych izb samorządu inżynierów.

4. Projektant zobowiązuje się dostarczyć projekt w 3 egzemplarzach.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Zajęcia stanowiska w terminie 3 dni roboczych odnośnie pisemnych zapytań Projektanta w kwestiach zagadnień projektowanego obiektu (min. akceptacja przyjętych rozwiązań projektowych),

§ 3

- Projektant zobowiązuje się wykonać projekt zgodnie z §1 ust. 1 i 2 złożyć do właściwego urzędu administracji z wnioskiem o jego zatwierdzenie w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy Projektant dokona niezbędnych poprawek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin wykonywania poprawek w żaden sposób nie może powodować opóźnienia w realizacji inwestycji. W przypadku nie usunięcia przez Projektanta wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający – po wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu na usunięcie wszelkich wad w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy – może od umowy odstąpić.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:

a) Projektant nie rozpoczął prac mających na celu wykonanie niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich – po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 7 -dniowego terminu na rozpoczęcie lub kontynuowanie prac;

b) Projektant nie wykonuje prac zgodnie z umową lub opóźnia się z jej wykonaniem – po uprzednim wyznaczeniu 7-dniowego terminu na prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie w kwocie ………………… netto (słownie: ………………………………………………….. netto 00/100).

- Do kwoty określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktur.

§ 5

1. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia budowy sieci i otrzymaniu zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec planowanych robót budowlanych objętych projektem wymienionym w §1 ust. 1 i 2;

§ 6

- Zapłata należności za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi zgodnie z prawidłowo wystawionymi fakturami przez Projektanta zawierające następujące dane:

Nabywca: Gmina Żórawina: ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina; NIP 914-100-25-20; Regon  931935141; 
Odbiorca/płatnik: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie; ul. Młyńska 9, Węgry; 55-020 Żórawina; NIP 896-142-62-99; REGON 020473740

- Zamawiający zobowiązuje się uregulować faktury Projektanta w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

§ 7

Strony oświadczają że są uprawnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT

- NIP Zamawiającego: 914-100-25-20

- NIP  Projektanta:  …………………….

§ 8

- Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

- Projektant ponosi odpowiedzialność za kompletność dokumentacji wskazanej w §1 ust. 2, jej zgodność z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, jak również za uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenie na budowę lub skuteczne prawnie dokonanie zgłoszenia budowy sieci (potwierdzone otrzymaniem  zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec planowanych robót budowlanych).

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

- Projektant we własnym zakresie dokona wszystkich niezbędnych uzgodnień projektu.

- Projektant może zawrzeć umowę o wykonanie części prac projektowych z inną jednostką projektowania. W takim przypadku Projektant odpowiada przed Zamawiającym za działania lub zaniechania osób, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

- Projektant lub jego podwykonawcy zobowiązani są do bieżącego konsultowania z Zamawiającym szczegółowych rozwiązań technicznych.

§ 9

Projektant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu projektu lub jego części, dla której ustalono odrębny termin przekazania i odbioru w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot opracowania lub jego część za każdy dzień opóźnienia;

- opóźnienia w usunięciu wad projektu w wysokości 0,02% wynagrodzenia za przedmiot opracowania za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad;

Jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przed właściwym rzeczowo Sądem we Wrocławiu.

W wypadku powstania opóźnienia w dostarczeniu dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością termin realizacji umowy przesuwa się o okres opóźnienia.

W przypadku czynników zewnętrznych niezależnych od projektanta, a w szczególności: działania siły wyższej, przedłużania się terminów m.in. uzyskania przewidzianych uzgodnień dokumentacji i uzyskania zgód stron postępowania deklarowany termin wykonania może ulec przedłużeniu.

§ 10

Strony postanawiają, iż termin rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosić będzie 1 rok i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego

§ 11

- Autorskie prawa majątkowe do projektu będącego przedmiotem umowy zostaną przeniesione na Zamawiającego na mocy niniejszej umowy z chwilą przekazania projektu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony.

- Projektant oświadcza, iż będący przedmiot umowy będzie oryginalną pracą projektanta. W razie wystąpienia z roszczeniem przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw autorskich, Projektant zobowiązuje się do przystąpienia do sprawy w charakterze interwenta ubocznego i współpracy z zamawiającym celem wykazania praw autorskich do przedmiotu umowy.

- Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu na następujących polach eksploatacji:

      - utrwalania i zwielokrotnienia dowolną techniką oraz na dowolnych nośnikach danych, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo;

      - wprowadzanie treści dokumentów lub ich fragmentów do pamięci dowolnej liczby komputerów Zleceniodawcy;

      - obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem lub użyczenie;

      - rozpowszechnianie za pomocą dowolnych nośników informacji – publiczne wystawianie , wyświetlanie, odtworzenie, emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

      - korzystanie na własny użytek, wielokrotne udostępnianie i przekazywanie osobom trzecim, w tym przez zamieszczanie na stronie internetowej,  w szczególności celem złożenia oferty na wykonanie dalszych robót lub innych czynności

      - wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

- Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną wydane Zamawiającemu w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 wyczerpuje wszelkie roszczenia Projektanta z tytułu przeniesienia za Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz przeniesienia własności egzemplarzy.

§ 12

- Obowiązki koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych będzie pełnić: Paweł Pawłowski – tel. 509 754 933.

- Obowiązki koordynatora Projektanta w zakresie wykonywania obowiązków umownych	będzie  	pełnić: …………………. – tel. ………………....

- Zmiana postanowień Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu do Umowy.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze porozumienia Stron. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia Strony poddadzą się orzecznictwu  rzeczowo właściwego sądu we Wrocławiu.

- Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………								…………………………….

Zamawiający													Projektant